理化所一三五季报                                                     2013年第三季度



理化所一三五季报

2013年第三季度

突破一  先进激光技术的创新与应用
概述：本方向本季度在研项目27项，其中本季度新增项目0项，结题5项。人才团队建设方面到岗技术人才5人，其中包括光束控制学术带头人1人，光学博士2人，制冷硕士1人，本科1人。条件保障方面新增科研用房50平方米。
本季度在大功率固体激光、钠信标激光、皮秒激光方面取得重要进展。（略）
突破二  大型氢氦低温制冷技术与系统应用

概述：本方向本季度在研项目1项，召开3次工作会议。

本方向本季度重要进展： 
本季度各项工作基本上按计划节点完成。其中：10kW制冷机系统，完成国内研制氦气喷油式螺杆压缩机的整机性能实验测试，轴封泄漏率等性能参数达到国际同等产品的技术水平；完成油分离系统、低温模拟负载和外纯化器的方案优化设计；完成氦气缓冲罐、液氮储罐、前级油分离器的氦质谱检漏验收；完成仪表气系统和真空系统的设计及其主要设备的购置。
L40氦液化验证系统已完成第二轮系统联合实验调试工作，运行平稳正常，透平启动过程中转速平稳上升。目前正在进行透平过滤器等设备的改进。
本季度重要活动与会议：

2013年7月25-26日项目指挥部组织刘新建副所长带队一行6人到成都核工业西南物理研究院585所拜访，交流有关核聚变装置对低温制冷的需求，会上详细介绍了理化所相关大型低温制冷方面的工作，双方在讨论的基础上共同探讨密切合作的最佳方式。8月13日成都585所付猷昆研究员到我所回访，参观了我所大型低温装置系统和低温材料物性测试平台，并就“HL-2M液氦低温系统”对低温需求的技术细节进行了探讨。通过双方互访交流，初步达成未来合作的意愿，拟签署合作框架协议。
2013年9月9日项目指挥部在所内组织召开“大型低温制冷设备研制”工作交流会，了解专项总体与各子课题工作进展。项目组成员重点围绕2kW@20K制冷机、L40液化器、10kW@20K制冷机工程任务中的技术问题、计划节点、运行稳定性、经费使用等内容进行讨论，并计划下一步工作安排。
2013年9月27日兰州近代物理研究所赵红卫书记一行3人到我所回访交流有关ADS（加速器驱动系统）和HIAF（强流重离子加速器）方面对低温系统的需求，表示双方将进一步加强该领域的技术合作，拟签署合作框架协议。

[image: image1.png]o B A S e 3 OB R B R AT

—b—

HYILLL

Hn

Pl E A
1d. |00b [496. 5i/n




[image: image5.emf]0 2 4 6

0

50

100

150

200

250

 Temperature

 Heat Load

t(h)

Temperature(K)

20K

0

500

1000

1500

2000

Heat load(W)

[image: image6.wmf]0

2

4

6

0

50

100

150

200

250

 Temperature

 Heat Load

t(h)

Temperature(K)

20K

0

500

1000

1500

2000

Heat load(W)


图2. 研制氦气喷油式螺杆压缩机的测试界面

突破三  深紫外晶体器件、激光光源及应用
概述：本方向本季度在研项目2项，召开的调度会议12次。

本方向本季度重要进展：

1.深紫外固态激光源前沿装备研制（二期）

初步完成5类7台深紫外激光源的整体方案和总体布局的设计和优化，对探索性极强的高、精、准光源采用了多方案、多途径进行研制，对有一定科研基础的光源采取全过程工程化质量控制，初步完成了关键器件的调研、论证、加工、订货等工作，部分器件已订货或加工或正在开展研制工作，部分器件近期到货，正在开展部分关键器件的验证实验。

2.新型深紫外全固态激光源及其前沿装备开发

完成了DUV-DPL系统关键激光调节控制系统的设计及购买；完成了工程化DUV-DPL基频泵浦源方案选择与泵浦源的改造整形设计；开展了DUV-DPL整体布局工程化设计。
[image: image2.png]



图3. DUV-DPL整体图

培育一  光化学转换与光化学合成

概述：本方向本季度在研项目 17项，召开调度会议2次。

本季度继续开展光化学转换与光化学合成研究工作，并在太阳能光催化制氢方面取得了显著成果。
1.人工模拟氢酶光催化制氢体系取得重要进展

通过水/有机两相界面自组装的方法将非水溶的铁氢化酶前体Fe2S2(CO)6组装到水溶的CdSe量子点表面成功的制备了水溶的制氢光催化剂。所制备的光催化剂具有很高的产氢活性，在最优条件下产氢效率TON值高达8781（vs. Fe2S2(CO)6）以及596 h-1的初始TOF值（Energy Environ. Sci. 2013, 6(9), 2597-2602）。该研究工作被 Energy Environ. Sci选为第九期内封面文章向读者重点推荐。
[image: image3.png]\ TON = 8781

TOF =596 h-!
112H2

! Assonbly . Separation
| Assemdly 4..




此外，通过对聚丙烯酸（PAA）的修饰，将Fe2S2活性中心挂接到PAA链段上合成了具有良好水溶性的铁氢化酶模拟聚合物PAA-g-Fe2S2。以PAA-g-Fe2S2为催化剂、CdSe量子点为光敏剂、抗坏血酸（H2A）为电子牺牲体和质子源，在水中构筑了光催化产氢体系；体系表现出高效的光催化产氢效率，光照8小时后产氢TON值高达27135，初始产氢速率可达到3.6 s-1，这是目前铁氢化酶模拟化合物光催化产氢的最高效率（Angew. Chem. Int. Ed. 2013,52 (31), 8134-8138）。

[image: image4.png]Total TON = 27135
Initial TOF =36 1 J»?
aqueous solution, pH=4.0

N %0
o3
o, o5%
IqE;

=
S O=0" A
Fe,S,-NHBoc 1) CFsCOOH X »
2) PyBOP, EtN, DMF

" i _ PAA-g-FezS2
Ho™So |
PAA





2.基于非贵金属的光催化制氢体系取得重要进展

发现了一种能够双重利用光能的基于非贵金属的光催化体系，以不含金属的廉价染料分子做光敏剂，以简单的镍盐作为催化剂前体，在三乙醇胺和三乙胺的碱性水溶液中实现了光催化还原镍盐为镍纳米粒子的同时，原位产生的纳米粒子在同一体系中高效持续的催化产氢。原位还原产生的纳米粒子收集后进行了表征，当把其重新作为催化剂引入含相同组分的体系中时，可以持续高效的光照200多小时产生大量氢气。在光催化体系中引入还原型石墨烯后，可以有效地调节原位生成纳米粒子的粒径，使产氢的效果大大提高。相关成果已被接收将发表在Chem. Commun. 杂志上，并被推荐作为封面文章发表。该研究创新性的开发了一种利用太阳能同时实现多重光催化目的的途径。
培育二  有机光信息材料与加工装备
概述：本方向本季度在研项目12项；召开各类调度、检查和汇报会议1次；条件保障方面完成了新购置的新型溅射仪和等离子体-反应离子刻蚀机的安装和调试。
本季度实现了有机电光调制器溅射和刻蚀工艺的重大提升。在器件应用方面，于用户单位进行了链路测试。（略）
培育三  清洁生产技术与环境友好材料

概述：本方向本季度在研项目4项。本季度围绕酶法明胶关键技术的讨论会共计召开2次，就项目实施进度和结果、酶解具体控制及条件进行了详细的讨论；在条件保障方面：拟申请中关村办公用房2间、实验室1间，已完成廊坊办公、试验区设计和施工。
本方向本季度在以下方向取得重要进展：
1.宁夏快速明胶生产工艺项目于2013年7月进行第二次实验，由于实验环境和装备等问题，未能如期提高产率，目前正在开展配方调整和工艺、装备改造。
2．东宝生物半酶法生产工艺项目取得重要进展：本季度与东宝生物公司正式签署千吨级生产线技术合作合同，并已完成初步工艺设计和厂房建筑施工设计。
培育四  空间制冷技术及其应用
概述：本方向本季度在研项目共计8项，共召开各类项目协调会、调度会、评审会共40余次。

本季度完成4台专用制冷机研制及验收交付，3台预研项目用制冷机与用户进行了联机调试了相关性能测试。（略）



� EMBED Origin50.Graph ���





降温曲线





模拟负载加载





图1. 2kW氦制冷机系统性能图








7

_1441974425.bin

